|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OTOMASYON** | **BAŞLANGIÇ TARİHİ** | **BİTİŞ TARİHİ** |
| **ETÜD PREOJE VE İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** | | |
| Yatırım Programına girilmesi talep edilecek projelerin hazırlıklarının yapılması | 1 Şubat | 29 Şubat |
| Bakım Onarım Talep Toplama | 1 Ocak | 1 Nisan |
| Bakım Onarım Yaklaşık Maliyet Mahal Listesi | 1 Nisan | 31 Mayıs |
| Bakım Onarım İhalesi | 31 Mayıs | 31 Aralık |
| Avan Projelerin Hazırlanması | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Projelendirme ve İhale Dokümanı Hazırlama | 1 Ocak | 31 Aralık |
| İl Koordinasyon Toplantılarına Verilerinin 3 aylık dönemler halinde hazırlanması | Ocak-Nisan-Haziran-Eylül | Ocak-Nisan-Haziran-Eylül |
| GAP Yatırım Takip Raporlarının 3 aylık dönemler halinde hazırlanması | Ocak-Nisan-Haziran-Eylül | Ocak-Nisan-Haziran-Eylül |
| Yatırım Programına giren projelerin ihalesinin yapılması | 1 Ocak | 31 Aralık |
| İhalesi yapılan işlerin yapı denetimlerinin yapılarak tamamlanmasının sağlanması | 1 Ocak | 31 Aralık |
| **BAKIM ONARIM VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** | | |
| Her ay başında jeneratörlerin bakım ve onarımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Haftalık olarak çevre aydınlatma kontrolü bakım ve onarımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Her hafta havuz ve göletlerin periyodik bakımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Birimlerin lamba tesisatı bakımı ve onarımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Asansörlerin bakım ve onarımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Yüksek gerilim hattının periyodik bakımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Havai hattın ve trafoların arızalarının onarımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Pano ve roole ayarlarının periyodik olarak bakım ve onarımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Kompanzasiyonun periyodik olarak bakım ve onarımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Galeri ve kök binaların elektrik periyodik bakımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Merkezi soğutma periyodik bakımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Birimlerde ve kampüste oluşan elektrik arızalarına anlık müdahale | 1 Ocak | 31 Aralık |
| DSİ kanalı kenarındaki pompaların kontrolü bakım ve onarımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| İçme suyu arıtma deposu ve 1000 tonluk depo kontrolü bakımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Fakülte ve birimlerin içme suyu hatlarının kontrolü bakım ve onarımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Isıtma sezonu boyunca kazan dairesinin çalıştırılması kontrolünün yapılması bakım ve onarımı | 15 Eylül | 31 Mart |
| Fakülte ve birimlerin ısıtma ile ilgili eşanjör dairesi kontrolü | 15 Eylül | 31 Mart |
| Tüm Fakülte ve birimlerin klima cihazlarının kontrolü bakım ve onarımı | 15 Nisan | 31 Eylül |
| Tüm Fakülte ve birimlerin merkezi sistem ısıtma havalandırma soğutma cihazlarının kontrolü bakım ve onarımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Peyzaj sulama pompalarının kontrolü bakım ve onarımı | 1 Mart | 31 Ekim |
| Meyve Bahçesi depo ve sulama hattının pompalarının kontrolü bakım ve onarımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Tüm Fakülte ve birimlerin wc tesisatlarının kontrolü bakım ve onarımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Galeri içerisindeki tüm tesisatlarının hatların kontrolü bakım ve onarımı | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Üniversitemizin tüm birimlerinin İnşaat bakım onarım taleplerinin karşılanması | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Üniversitemizin tüm birimlerinin İç cephe ve dış cephe boya badana işleri ve taleplerinin karşılanması | 1 Mayıs | 30 Eylül |
| Üniversitemizin birimlerinden gelen talepler doğrultusunda teras izolasyonun yapılması | 1Temmuz | 30 Ağustos |
| Yol ve kaldırımların bakım onarımı | 1 Nisan | 30 Eylül |
| Üniversitemizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda fayans ve mermer tamirat işleri | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Üniversitemizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda marangoz işleri | 1 Nisan | 30 Ekim |
| **İDARİ İŞLER ŞUBESİ** | | |
| Devreden yılın Arşiv İşlemleri | 1 Ocak | 30 Mart |
| Gelen Giden Evrak Kayıt İşleri | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Kurum İçi ve Kurum Dışı yazılar | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Taşınır Kayıt Giriş- Çıkış-Devir İşlemleri | 15 Ocak | 15 Aralık |
| Tüketim Malzemesi Alımları | 1 Şubat | 15 Aralık |
| Taşınır Dönem Raporları | 1 Ocak | 10 Ocak |
| Taşınır Dönem Raporları | 1 Nisan | 10 Nisan |
| Taşınır Dönem Raporları | 1 Temmuz | 10 Temmuz |
| Taşınır Dönem Raporları | 15 Aralık | 30 Aralık |
| Hurda Ayırma İşlemleri | 1 Ekim | 15 Aralık |
| Maaş İşlemleri her ayın 1 İle 8 arası | 1 Ocak | 31 Aralık |
| Hakediş ve Ödemeler | 1 Ocak | 31 Aralık |
| 3 aylık periyotlar halinde arazi tazminatı ödemeleri | Mart-Temmuz-Ekim Aralık | Mart-Temmuz-Ekim Aralık |